российская федерация

белгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН»

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

05 марта 2015 года                                                                                   № 35-р

О проведении месячника

по благоустройству

В целях улучшения экологического состояния в сельском поселении и охраны окружающей среды, оздоровления санитарно-экологической обстановки в сельском поселении, повышения комфортности и качества жизни населения, активности деятельности коллективов предприятий,  организаций, учреждений, населения сельского поселения в сохранении окружающей среды и природных ресурсов, улучшения благоустройства населенных пунктов сельского поселения:

1. Провести на территории Горкинского сельского поселения с 01.04.2015 года по 01.05.2015 года месячник по благоустройству.

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений, независимо от форм собственности принять участие в проведении месячника по благоустройству.

3. Назначить ответственным за проведение месячника по благоустройству главу администрации Горкинского сельского поселения Лукашова А.В.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации Горкинского сельского поселения Лукашова А.В.

Информацию об исполнении распоряжения представить в отдел управления строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красненского района к 5 мая 2015 года.

Глава администрации Горкинского

сельского поселения                                                            А. Лукашов

Утвержден

распоряжением   администрации

Горкинского сельского поселения

от 05 марта 2015 года  № 35-р

План

мероприятий  по подготовке и проведению

на территории  Горкинского сельского поселения

месячника по благоустройству в 2015 году

| №№ пп | Мероприятие | Срок и исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработать и утвердить планы основных мероприятий по подготовке и проведению месячника по благоустройству на территории сельского поселения | до 10 марта 2015 г. | заместитель главы администрации (Белозерских О.П.) |
|  | Провести земское собрание, на котором обсудить порядок сбора и вывоза ТБО, наведение санитарного порядка, обеспечить недопущение сжигания мусора, растительных остатков. | до 25 марта 2015 года | заместитель главы администрации (Белозерских О.П.) |
|  | Провести с привлечением трудовых коллективов учреждений, общественных организаций, учащихся, местного населения массовые работы по благоустройству и озеленению, наведению санитарного и экологического порядка в населенных пунктах, лесных массивах (в том числе в природных лесах), парках, на реках, прудах, ручьях, родниках, колодцах и других водных объектах, зонах санитарной охраны | с 01 апреля по 01 мая 2015 г. | заместитель главы администрации (Белозерских О.П.) Руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
|  | Очистить лесопосадки, обочины дорог от бытового и хозяйственного мусора во всех населенных пунктах | с 01 апреля по 01 мая 2015 г. | специалист ЖКХ администрации сельского поселения |
|  | Провести мероприятия по предупреждению и пресечению фактов сжигания растительных остатков и палой травы | с 01 апреля по 01 мая 2015 г. | специалист ЖКХ администрации сельского поселения |
|  | Ужесточить контроль за соблюдением сохранения биологического разнообразия и предотвращением браконьерства на территории сельского поселения | с 01 апреля по 01 мая 2015 г. | Глава администрации сельского поселения |
|  | Ликвидировать и не допускать возникновения несанкционированных свалок, навести порядок на действующих санкционированных свалках. | с 01 апреля по 01 мая 2015 г. | специалист ЖКХ администрации сельского поселения |
|  | Произвести уборку территории местных кладбищ незанятого под захоронениями силами работников учреждений и населения сельского поселения | с 01 апреля по 10 апреля 2015 г. | специалист ЖКХ администрации сельского поселения |
|  | Очистить берега водоемов, поймы реки Потудань от хозяйственного мусора | с 01 апреля по 01 мая 2015 г. | специалист ЖКХ администрации сельского поселения |
|  | Привоз песка к входу на кладбище для уборки могил | с 01 апреля по 05 апреля 2015 г. | специалист ЖКХ администрации сельского поселения |
|  | Привести в порядок элементы благоустройства родников и прилегающих к ним территория, а также общественных колодцев | с 01 апреля по 01 мая 2015 г. | специалист ЖКХ администрации сельского поселения |
|  | Провести ремонт и благоустройства кладбищ, братской могилы, обелиска и памятника | с 01 апреля по 01 мая 2015 г. | специалист ЖКХ администрации сельского поселения |
|  | Каждую пятницу проводить работы по наведению экологического и санитарного состояния на прилегающих, закрепленных территорий, общих местах. | с 14-00 часов до 17-00 часов | заместитель главы администрации (Белозерских О.П.), специалист ЖКХ администрации сельского поселения, Руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
|  | Осуществлять вырубку клена американского и поросли на территории сельского поселения | весь период | специалист ЖКХ специалист ЖКХ администрации сельского поселения |
|  | Организовать и провести субботник в рамках мероприятий по реализации проекта «Зеленая столица» | до 05 апреля 2015 г. | заместитель главы администрации (Белозерских О.П.), специалист ЖКХ администрации сельского поселения, Руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
|  | Осуществлять мероприятия по ремонту малых архитектурных форм на территории населенных пунктов сельского поселения | с 01 апреля по 01 мая 2015 г. | заместитель главы администрации (Белозерских О.П.), специалист ЖКХ администрации сельского поселения |