российская федерация

белгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН»

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

31 марта 2016 года                                                                                   № 48-р

О проведении в Горкинском сельском поселении

дней защиты от экологической опасности в 2016 году

Во исполнение федеральных законов от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», распоряжения правительства Белгородской области от 01 марта 2016 года № 75-рп «О проведении в Белгородской области Дней защиты от экологической опасности в 2016 году», распоряжения администрации муниципального района «Красненский район» от 30 марта 2016 года № 197-р «О проведении в Белгородской области Дней защиты от экологической опасности в 2016 году», повышения комфортности и качества жизни населения, активизации деятельности коллективов предприятий,  организаций, учреждений, населения сельского поселения в сохранении окружающей среды и природных ресурсов, улучшения благоустройства населенных пунктов сельского поселения:

1. Провести на территории Горкинского сельского поселения с 01.04.2016 года по 30.04.2016 года дни защиты от экологической опасности.

2. Утвердить План мероприятий по наведению санитарно-экологического порядка в лесных насаждениях, рекреационных зонах, водоохранных зонах реки, на территориях населенных пунктов.

3. Провести 9 и 23 апреля экологические субботники.

4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений, независимо от форм собственности принять участие в проведении дней защиты от экологической опасности.

5. Назначить ответственным за проведение дней защиты от экологической опасности Усачеву Наталью Ивановну – специалиста по вопросам ЖКХ, энергетике и связи администрации Горкинского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Горкинского сельского поселения Белозерских О.П.

Информацию об исполнении распоряжения представить в отдел управления строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красненского района до 10 мая 2016 года.

Заместитель главы администрации

Горкинского сельского поселения                                       О.Белозерских

Утвержден

распоряжением   администрации

Горкинского сельского поселения

от 31 марта 2016 года  № 48-р

План

мероприятий  по подготовке и проведению

на территории  Горкинского сельского поселения

дни защиты от экологической опасности в 2016 году

| №№ пп | Мероприятие | Срок и исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработать и утвердить планы основных мероприятий по подготовке и проведению месячника по благоустройству на территории сельского поселения | до 20 марта 2016 г. | заместитель главы администрации (Белозерских О.П.) |
|  | Провести земское собрание, на котором обсудить порядок сбора и вывоза ТБО, наведение санитарного порядка, обеспечить недопущение сжигания мусора, растительных остатков. | до 30 марта 2016 года | заместитель главы администрации (Белозерских О.П.) |
|  | Провести с привлечением трудовых коллективов учреждений, общественных организаций, учащихся, местного населения массовые работы по благоустройству и озеленению, наведению санитарного и экологического порядка в населенных пунктах, лесных массивах (в том числе в природных лесах), парках, на реках, прудах, ручьях, родниках, колодцах и других водных объектах, зонах санитарной охраны | 9 и 23 апреля 2016 года | заместитель главы администрации (Белозерских О.П.) Руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
|  | Очистить лесопосадки, обочины дорог от бытового и хозяйственного мусора во всех населенных пунктах | с 01 апреля по 30 апреля 2016 г. | специалист ЖКХ администрации сельского поселения |
|  | Провести мероприятия по предупреждению и пресечению фактов сжигания растительных остатков и палой травы | с 01 апреля по 30 апреля 2016 г. | специалист ЖКХ администрации сельского поселения |
|  | Ужесточить контроль за соблюдением сохранения биологического разнообразия и предотвращением браконьерства на территории сельского поселения | с 01 апреля по 30 апреля 2016 г. | Глава администрации сельского поселения |
|  | Ликвидировать и не допускать возникновения несанкционированных свалок, навести порядок на действующих санкционированных свалках. | с 01 апреля по 30 апреля 2016 г. | специалист ЖКХ администрации сельского поселения |
|  | Произвести уборку территории местных кладбищ незанятого под захоронениями силами работников учреждений и населения сельского поселения | 23 апреля 2016 года | специалист ЖКХ администрации сельского поселения |
|  | Очистить берега водоемов, поймы реки Потудань от хозяйственного мусора | с 01 апреля по 30 апреля 2016 г. | специалист ЖКХ администрации сельского поселения |
|  | Привоз песка к входу на кладбище для уборки могил | с 09 апреля по 23 апреля 2016 г. | специалист ЖКХ администрации сельского поселения |
|  | Привести в порядок территории общественных колодцев | с 01 апреля по 30 апреля 2016 г | специалист ЖКХ администрации сельского поселения |
|  | Каждую пятницу проводить работы по наведению экологического и санитарного состояния на прилегающих, закрепленных территорий, общих местах. | с 14-00 часов до 17-00 часов | заместитель главы администрации (Белозерских О.П.), специалист ЖКХ администрации сельского поселения, Руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
|  | Осуществлять вырубку клена американского и поросли на территории сельского поселения | весь период | специалист ЖКХ специалист ЖКХ администрации сельского поселения |
|  | Организовать и провести субботник в рамках мероприятий по реализации проекта «Зеленая столица» | до 15 апреля 2016 г. | заместитель главы администрации (Белозерских О.П.), специалист ЖКХ администрации сельского поселения, Руководители организаций, учреждений (по согласованию) |